Universidade Estácio de Sá

CAMPUS NOVA AMÉRICA

Monitoramento Inteligente de Nível de Água para Caixas D'água Corporativa

Discentes:

Lázaro Marcio França de Almeida

Bruno de Souza Nascimento

Professor Orientador:

Lucas Antunes Floriano

Ano: 2025

Rio de Janeiro/RJ

- DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

#### Identificação das partes interessadas e parceiros

A principal parte interessada e beneficiária direta do projeto é a OM CARDOSO TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA, uma empresa de pequeno porte e de gestão familiar. O público participante é composto pelo proprietário, seu filho e sócio, e demais funcionários, totalizando um grupo de aproximadamente 5 pessoas.

A equipe possui um perfil multifuncional, onde todos os membros estão envolvidos nas diversas operações diárias da empresa. Entre essas tarefas, está a limpeza periódica de seus 3 veículos de transporte e da própria garagem, atividades que dependem diretamente da disponibilidade de água. A implementação do projeto visa otimizar essa rotina, demonstrando a pertinência social da solução ao apoiar a gestão de recursos de um pequeno negócio local.

A parceria foi estabelecida através de um acordo verbal direto com os proprietários da empresa, que demonstraram interesse e necessidade da solução proposta. Não há envolvimento de outros parceiros externos.

#### Problemática e/ou problemas identificados

A problemática que motiva este projeto foi identificada a partir de conversas com os gestores da empresa OM Cardoso. Atualmente, o monitoramento do nível de água do reservatório principal é realizado de forma manual, precária e arriscada. Para a verificação, é necessário que um funcionário utilize uma escada móvel para acessar um pequeno buraco no teto, expondo-se ao risco de quedas.

A situação é agravada pelo contexto de abastecimento irregular na localidade, onde a água da distribuidora chega apenas de duas a três vezes por semana, exigindo o uso de uma bomba para encher o reservatório. Essa irregularidade torna o controle do nível de água um fator crítico para a operação da empresa.

A falta de um sistema de medição eficiente já resultou em problemas concretos: em uma ocasião, após a lavagem dos veículos e da garagem, a empresa ficou completamente sem água por um dia e meio, aguardando o próximo ciclo de reabastecimento. O problema central, portanto, é a combinação de um processo de verificação ineficiente e perigoso com a necessidade de um gerenciamento hídrico rigoroso, o que justifica a busca por uma solução tecnológica e automatizada.

#### Justificativa

A pertinência acadêmica deste projeto reside na sua natureza de aprendizagem baseada na resolução de problemas reais. Ele proporciona a aplicação direta dos conceitos teóricos estudados no curso, em especial os da disciplina de Internet das Coisas (IoT), em um cenário prático e de relevância social.

O projeto estabelece uma conexão clara com os objetivos de formação do curso ao exigir que os discentes utilizem e aprofundem seus conhecimentos em:

- Eletrônica e montagem de circuitos com a plataforma Arduino.

- Programação de microcontroladores para leitura de sensores.

- Desenvolvimento de software em Python para coleta e armazenamento de dados.

A motivação do grupo de trabalho vai além dos requisitos curriculares. Ela se baseia na oportunidade de aplicar a tecnologia para gerar um impacto positivo e tangível no cotidiano de uma pequena empresa local, otimizando seus processos, economizando recursos e mitigando riscos de segurança. É a chance de transformar o conhecimento acadêmico em uma solução funcional e de valor prático.

#### Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

- Desenvolver um protótipo funcional para medição de nível de água, composto por um Arduino, um sensor ultrassônico e um display LCD para visualização em tempo real.

- Implementar um script em Python que se comunique com o Arduino para registrar as medições de nível em um arquivo JSON, criando um histórico para consulta.

- Entregar à empresa parceira uma solução de baixo custo que automatize o monitoramento do reservatório, aumentando a eficiência operacional e a segurança dos funcionários.

#### Referencial teórico

O desenvolvimento deste projeto é fundamentado em pilares teóricos e práticos consolidados na literatura técnica, garantindo uma abordagem estruturada para a criação do medidor de nível de água.

Plataforma de Prototipagem Eletrônica - Arduino: A escolha do Arduino Uno como microcontrolador central do projeto baseia-se em sua acessibilidade e funcionalidade como uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto. A obra "Getting Started with Arduino" de Massimo Banzi é a referência primária, detalhando o hardware Arduino (a placa microcontroladora com seus pinos de entrada/saída) e o software Arduino (IDE). Este ambiente é usado para criar "sketches" que controlam a placa, permitindo a interação com sensores e atuadores. O documento "Arduino: An Open Electronics Prototyping Platform" de Mellis et al. reforça a filosofia do Arduino de aprendizado prático e a facilidade de trabalhar com a interatividade.

Princípios de Sensores e Eletrônica Aplicada: Para a compreensão dos princípios elétricos e do funcionamento do sensor ultrassônico, a referência utilizada é o livro "Practical Electronics for Inventors" de Paul Scherz e Simon Monk. Este livro aborda os fundamentos da eletrônica e detalha o funcionamento de sensores ultrassônicos para medição de distância (Capítulo 6.3.2). Esses sensores operam enviando um pulso de ultrassom e medindo o tempo que o reflexo (eco) leva para retornar, permitindo o cálculo da distância. Esta obra fornece o embasamento para entender como o sensor converte uma medição física em um sinal elétrico que o Arduino pode processar e como interfaciar componentes como displays LCD (Capítulo 12.11.2).

Comunicação e Processamento de Dados no Arduino: O Arduino, conforme descrito em "Getting Started with Arduino", é capaz de ler dados de sensores e realizar processamento básico diretamente na placa. Ele também pode enviar dados para um computador através de uma porta serial (Capítulo 5). No presente projeto, essa capacidade de comunicação serial é fundamental para a transmissão das medições. Além disso, o Arduino controla dispositivos de saída, como o display LCD, para exibir as informações processadas. Os princípios de programação do Arduino (sketches) são essenciais para ler os dados do sensor, realizar os cálculos e enviar esses dados via comunicação serial.

- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

#### Plano de trabalho

| Ação/Etapa | Responsável(eis) | Prazo de Entrega | Recursos Previstos | Formas de Acompanhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Pesquisa e Planejamento Detalhado | Lázaro e Bruno | 08/04/2025 a 19/04/2025 | Acesso a artigos e livros de referência, computador. | Reunião de alinhamento e entrega da proposta inicial ao orientador. |
| Fase 2: Aquisição e Montagem do Protótipo | Bruno de Souza Nascimento | 22/04/2025 a 10/05/2025 | Kit Arduino, sensor, LCD, protoboard, jumpers. | Registro fotográfico da montagem do protótipo em bancada. |
| Fase 3: Desenvolvimento do Software e Integração | Lázaro Marcio França de Almeida | 13/05/2025 a 31/05/2025 | Computador com IDE Arduino e ambiente Python. | Apresentação do código-fonte e demonstração da integração. |
| Fase 4: Testes em Campo e Implementação | Lázaro e Bruno | 03/06/2025 a 07/06/2025 | Protótipo funcional, ferramentas para instalação. | Relatório de testes com dados reais coletados. |
| Fase 5: Documentação e Encerramento | Lázaro e Bruno | 08/06/2025 a 11/06/2025 | Todos os dados e registros coletados, template do relatório. | Entrega do relatório final e preparação para a apresentação. |

#### Descrição da forma de envolvimento do público participante

O envolvimento do público participante foi fundamental e ocorreu de maneira orgânica, iniciando-se a partir de uma relação de amizade com um dos sócios da empresa OM Cardoso Transportes e Logísticas LTDA. Ao tomar conhecimento do projeto acadêmico, ele expôs a problemática do controle de água e solicitou uma solução, garantindo total acesso e colaboração.

O processo de formulação do projeto contou com duas visitas técnicas à empresa. Nesses encontros, foi possível realizar a "escuta da comunidade" prevista no roteiro, observando a dinâmica do local, o acesso ao reservatório e dialogando com os envolvidos para compreender em profundidade os desafios operacionais e de segurança.

Para a etapa de avaliação, o envolvimento se dará através de um depoimento em vídeo do mesmo sócio, que irá avaliar o protótipo funcional, sua usabilidade e eficácia em resolver o problema apresentado. Este vídeo servirá como evidência do atingimento dos objetivos e da aprovação da solução para futura instalação.

#### Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

O trabalho foi desenvolvido em equipe, com as responsabilidades divididas para otimizar o processo de criação, conforme descrito a seguir:

- Lázaro Marcio França de Almeida: Atuou como responsável principal pelo desenvolvimento do software do projeto. Suas atribuições incluíram a programação do script em Python para a comunicação serial e o armazenamento dos dados em formato JSON, além da participação ativa nas fases de planejamento, testes integrados e elaboração da documentação final.

- Bruno de Souza Nascimento: Foi o responsável principal pela parte de hardware e montagem do protótipo. Suas responsabilidades abrangeram a seleção e aquisição dos componentes eletrônicos, a montagem do circuito envolvendo o Arduino, o sensor ultrassônico e o display LCD, e a participação ativa nas fases de planejamento, testes integrados e elaboração da documentação final.

#### Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para garantir a efetividade do projeto e avaliar o alcance dos objetivos propostos, foram definidas as seguintes metas e seus respectivos critérios de avaliação:

- Meta 1: Construir um protótipo de hardware 100% funcional.

  - Critério de Avaliação: O circuito montado com Arduino, sensor ultrassônico e display LCD deve ligar e operar de forma estável.

  - Indicador de Sucesso: O display LCD exibe as leituras de nível de água em tempo real, atualizando-as continuamente sem travamentos durante um período de teste de, no mínimo, 1 hora.

- Meta 2: Garantir a precisão das medições e a integridade do registro de dados.

  - Critério de Avaliação: A medição do sensor deve ser precisa e o registro em JSON deve ser confiável.

  - Indicador de Sucesso: A diferença entre a medição exibida pelo sensor e uma medição manual (realizada com uma trena em um galão de 20 litros) deve ser inferior a 5%. O script em Python deve registrar cada medição enviada pelo Arduino em um arquivo JSON sem corromper o arquivo ou perder dados.

- Meta 3: Validar a solução junto ao público participante.

  - Critério de Avaliação: A solução proposta deve ser considerada útil e eficaz pelo usuário final.

  - Indicador de Sucesso: Obtenção de um depoimento em vídeo do sócio da empresa parceira, no qual ele aprove o funcionamento do protótipo e confirme que a solução atende à necessidade original.

#### Recursos previstos

- Recursos Materiais:

  - Kit Arduino Uno – R$ 89,90

  - Sensor Ultrassônico à prova d'água JSN-SR04T – R$ 59,90

  - Display LCD 16x2 com módulo I2C – R$ 28,90

  - Jumpers macho/fêmea – R$ 23,59

  - Computador para programação – já disponível, sem custo adicional

- Recursos Institucionais: Suporte acadêmico do professor orientador, Conhecimento técnico adquirido nas disciplinas do curso.

- Recursos Humanos: Os discentes Lázaro Marcio França de Almeida e Bruno de Souza Nascimento.

- Recursos Financeiros: Não houve necessidade de recursos financeiros da instituição. Os custos dos componentes foram arcados pelos próprios discentes.

#### Detalhamento técnico do projeto

A solução de tecnologia da informação desenvolvida opera em um ciclo automatizado. O fluxo técnico ocorre da seguinte maneira:

- Leitura do Sensor: A cada 30 minutos, o microcontrolador Arduino Uno envia um sinal "trigger" para o sensor ultrassônico.

- Processamento de Dados: O firmware no Arduino recebe o dado do sensor, converte-o em uma medida de distância e calcula o nível de água em porcentagem.

- Exibição Local: O resultado do cálculo é imediatamente enviado para o display LCD.

- Comunicação e Armazenamento: Simultaneamente, o Arduino envia a mesma medição via comunicação serial para um computador.

- Registro Histórico (JSON): Um script em Python captura essa informação e a anexa a um arquivo JSON. Este formato foi escolhido estrategicamente por ser leve, legível e ideal para futuras integrações, como o envio dos dados para um banco de dados em nuvem.

- ENCERRAMENTO DO PROJETO

#### Relatório Coletivo

Ao final do ciclo de desenvolvimento do projeto, o grupo considera que os objetivos sociocomunitários estabelecidos foram plenamente atingidos. O protótipo para o monitoramento de nível de água foi desenvolvido com sucesso, operando conforme o planejado e demonstrando ser uma solução viável e de baixo custo para o problema de gestão hídrica enfrentado pela empresa parceira. A validação positiva recebida pelo sócio da empresa confirma que a ferramenta atende à demanda original.

#### Avaliação de reação da parte interessada

A avaliação de reação com a parte interessada foi planejada para ser realizada através da gravação de um depoimento em vídeo. O sócio da empresa OM Cardoso foi convidado a avaliar o protótipo em funcionamento, descrever o problema original e comentar sobre a eficácia e utilidade da solução desenvolvida. Esta abordagem foi escolhida por permitir um registro autêntico e direto da satisfação do beneficiário.

#### Relato de Experiência Individual

Aluno: Lázaro Marcio França de Almeida

- CONTEXTUALIZAÇÃO:
Minha participação no projeto de extensão foi focada na arquitetura e implementação de todo o software da solução. Fui o responsável tanto pela programação do firmware do Arduino (o "sketch"), que controla o sensor e o display, quanto pelo desenvolvimento do script em Python, que realiza a comunicação e o armazenamento dos dados no computador. Além desta responsabilidade técnica integral na área de software, participei ativamente de todas as fases do projeto.

- METODOLOGIA:
A experiência do projeto ocorreu entre os meses de abril e junho de 2025. O desenvolvimento foi dividido entre nosso ambiente de estudo e a garagem da empresa OM Cardoso. Os sujeitos envolvidos foram eu e meu colega de grupo, em colaboração direta com um dos sócios da empresa. O processo seguiu as etapas de pesquisa, planejamento, desenvolvimento de hardware e software, integração, testes e documentação.

- RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Minha expectativa inicial era que o projeto seria um desafio de programação linear. A realidade, no entanto, se mostrou mais complexa e interessante. O resultado foi positivo, e observar o primeiro dado de medição aparecer corretamente no arquivo JSON foi um momento de grande satisfação. A maior dificuldade foi a depuração da comunicação serial entre o Arduino e o Python. Como principal aprendizado, destaco que em projetos de IoT, o desafio está em orquestrar a comunicação entre diferentes sistemas.

- REFLEXÃO APROFUNDADA:
Este projeto tornou a teoria dos livros algo prático e real. O livro "Getting Started with Arduino" me deu a base sobre comunicação serial, mas foi na prática que entendi as nuances e a necessidade de sincronizar os sistemas para evitar erros. A experiência de resolver um problema que não estava no manual, ajustando o código para que a comunicação funcionasse perfeitamente, foi onde o aprendizado teórico se transformou em conhecimento sólido e aplicável.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este projeto é um excelente ponto de partida. Uma evolução natural seria implementar uma solução sem fio com um ESP32 e um banco de dados em nuvem (Firebase), permitindo o monitoramento via celular. Alternativamente, poderíamos explorar outros tipos de sensores, como os de pressão ou infravermelho, para comparar sua precisão e custo em diferentes cenários, o que abre portas para futuros trabalhos de pesquisa.

Aluno: Bruno de Souza Nascimento

- CONTEXTUALIZAÇÃO:
No grupo, minha função foi clara: cuidar do hardware. Fiquei com a tarefa de fazer o protótipo sair do papel e virar um objeto real. Isso envolveu pesquisar e comprar os componentes certos, e depois montar tudo na bancada – o circuito do Arduino, o sensor e o display. Claro que também participei das outras frentes, como o planejamento e os relatórios.

- METODOLOGIA:
Trabalhamos neste projeto de abril a junho de 2025. Dividimos nosso tempo entre o planejamento e a programação em casa e as idas na garagem da empresa pra entender o cenário real. A equipe era eu e o Lázaro, com a ajuda do sócio da transportadora. Seguimos o plano que traçamos: primeiro a pesquisa, depois a montagem e o código, os testes e, por fim, fechar a documentação.

- RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Eu achava que montar o hardware seria simples, só conectar uns fios. Na prática, aprendi que o mundo físico não perdoa. O protótipo final ficou robusto e funcionou bem, mas não sem antes me dar algumas dores de cabeça. Ver o display acender e o circuito se comportar como o esperado foi a melhor parte. A maior lição foi sobre a importância de ser metódico. Um simples mau contato na protoboard me fez perder muito tempo. A dica que eu dou é: teste cada peça sozinha. Sempre.

- REFLEXÃO APROFUNDADA:
Uma coisa é ler nos livros, outra é fazer. O "Practical Electronics for Inventors" me deu a base de como o sensor deveria funcionar, mas só na prática eu entendi os macetes da coisa, como a posição dele afeta a leitura. O "Getting Started with Arduino" mostra exemplos simples, mas o desafio real foi juntar tudo num sistema que fizesse sentido. A teoria é a ferramenta, mas o projeto me ensinou a ser o artesão.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Vemos esse projeto como o início. O próximo passo lógico é deixar ele sem fio. Usar um ESP32 pra mandar os dados pra nuvem (Firebase) e criar um app de celular seria a grande melhoria. Assim, o pessoal da empresa poderia ver o nível da água de qualquer lugar. Também poderíamos ter usado outros tipos de sensor, e seria interessante comparar os resultados. Fica a ideia para um próximo trabalho.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Getting Started with Arduino. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media/Make:, 2011.

- MELLIS, David A. et al. Arduino: An Open Electronics Prototyping Platform. In: CHI 2007, 2007, San Jose. Proceedings... San Jose: ACM, 2007.

- SCHERZ, Paul; MONK, Simon. Practical Electronics for Inventors. 3rd ed. Nova Iorque: McGraw-Hill Education, 2013.

- evidências e código-fonte

O repositório digital do projeto está disponível no GitHub e contém o código-fonte completo (Arduino e Python), imagens do protótipo, vídeos de demonstração, relatórios intermediários, entre outros artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento.

https://github.com/FrancaLazaro/EVIDENCIAS-E-CODIGO-FONTE-PROJETO-IOT-ESTACIO